Практическая работа №3
10 релизов / SLA как контракт команды

1. Таблица релизов и SLA (10 релизов)

Тип продукта: веб + мобильное приложение.
Основные SLA-метрики: скорость реакции на баги, время исправления критических багов, доступность (аптайм), скорость отклика, удовлетворённость пользователей.

| Релиз | Цель релиза | Целевые SLA (план) | Факт по SLA | Чёрные лебеди | Реакция команды / выводы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запуск MVP: регистрация, авторизация, главный экран (веб + мобильное приложение). | • Реакция на крит. баг: до 60 мин • Исправление крит. бага: до 8 часов • Доступность: ≥ 99% • Отклик сервера: ≤ 500 мс • Рейтинг пользователей: ≥ 4.2/5 | • Реакция: в среднем 2 часа (провал) • Исправление: 10 часов (провал) • Доступность: 98.5% (провал) • Отклик: 450 мс (норма) • Рейтинг: 4.0/5 (ниже цели) | 1) Внезапный отъезд единственного DevOps за 3 дня до релиза. 2) Падение БД ночью после запуска из-за неверной настройки бэкапа. | • Часть задач DevOps перераспределили на backend-разработчика. • Ввели дежурства на релизную ночь и чек-лист по инфраструктуре. • Понизили ожидания по реакции на крит. баг до 90 минут на ближайшие 2 релиза. |
| 2 | Стабилизация после MVP: исправление багов, улучшение авторизации, базовая аналитика. | • Реакция: до 90 мин • Исправление: до 12 часов • Доступность: ≥ 99% • Отклик: ≤ 450 мс • Рейтинг: ≥ 4.1/5 | • Реакция: 70 мин (ок) • Исправление: 11 часов (ок, но на грани) • Доступность: 99.2% (ок) • Отклик: 480 мс (провал) • Рейтинг: 4.1/5 (ок) | 1) Маркетинг внезапно двинул дату обновления на 3 дня раньше. 2) Тестовый стенд был неправильно настроен, часть багов нашли уже в проде. | • Ввели правило: дата релиза меняется только через решение стейкхолдеров + оценка рисков. • Заложили обязательное «окно» на регрессионное тестирование. • Создали отдельный чек-лист настройки тестового стенда. |
| 3 | Оптимизация производительности и стабильности: кеширование, оптимизация запросов, уменьшение времени отклика. | • Реакция: до 60 мин • Исправление: до 8 часов • Доступность: ≥ 99.3% • Отклик: ≤ 350 мс • Рейтинг: ≥ 4.2/5 | • Реакция: 50 мин (ок) • Исправление: 7 часов (ок) • Доступность: 98.7% (провал из-за аварии провайдера) • Отклик: 340 мс (ок) • Рейтинг: 4.3/5 (ок) | 1) Сетевая авария у хостинг-провайдера на 2 часа в прайм-тайм. 2) Обновление ORM сломало сборку мобильного бэкенда за день до релиза. | • Добавили в SLA пункт: время реакции провайдера и RTO/RPO, прописали в договоре. • Ввели правило: заморозка версий зависимостей за 3 дня до релиза, обновления — только в техрелизе. |
| 4 | Новый функционал: push-уведомления, улучшение онбординга и профиля пользователя. | • Реакция: до 45 мин • Исправление: до 6 часов • Доступность: ≥ 99.3% • Отклик: ≤ 350 мс • Рейтинг: ≥ 4.3/5 | • Реакция: 40 мин (ок) • Исправление: 9 часов (провал) • Доступность: 99.1% (чуть ниже цели) • Отклик: 360 мс (чуть выше цели) • Рейтинг: 4.2/5 (ниже цели) | 1) Продуктовладелец поменял логику пуш-уведомлений в последний день. 2) Аналитика событий начала перегружать хранилище логов. | • Ввели правило: стоп на изменения требований за 5 дней до релиза. • Разделили аналитические логи и логи ошибок. • Добавили ограничение по количеству новых фич на один релиз. |
| 5 | Подключение платежей в веб и мобильном приложении, экраны истории операций. | • Реакция: до 30 мин для финансовых багов • Исправление фин. багов: до 4 часов • Доступность: ≥ 99.5% • Отклик оплаты: ≤ 400 мс • Рейтинг: ≥ 4.3/5 | • Реакция: 25 мин (ок) • Исправление: 6 часов (провал) • Доступность: 99.4% (чуть ниже цели) • Отклик оплаты: 420 мс (провал) • Рейтинг: 3.9/5 (массовый негатив) | 1) Внешний платёжный API ввёл лимит запросов, о котором мы не знали. 2) Ошибка округления суммы в мобильном приложении. | • Добавили отдельный SLA для внешних интеграций. • Внедрили финансовое тестирование сложных сценариев. • Создали быстрый канал коммуникации с поддержкой и шаблоны ответов пользователям. |
| 6 | Техдолг: рефакторинг backend, внедрение централизованного мониторинга и алертов. | • Реакция: до 20 мин • Исправление: до 6 часов • Доступность: ≥ 99.6% • Отклик: ≤ 330 мс • Рейтинг: ≥ 4.2/5 | • Реакция: 15 мин (ок) • Исправление: 5 часов (ок) • Доступность: 99.0% (провал) • Отклик: 320 мс (ок) • Рейтинг: 4.1/5 (чуть ниже) | 1) Джун случайно выключил часть логирования в проде. 2) Реплика БД отстала, часть запросов читала старые данные. | • Запретили прямые изменения конфигов прода без ревью. • Добавили метрики по лагу реплик и алерты. • Ввели показатель: время восстановления логирования и наблюдаемости. |
| 7 | Поддержка новых версий ОС и устройств, улучшение доступности интерфейса. | • Реакция: до 20 мин • Исправление: до 4 часов для критических падений • Доступность: ≥ 99.7% • Отклик: ≤ 320 мс • Рейтинг: ≥ 4.3/5 | • Реакция: 18 мин (ок) • Исправление: 10 часов (провал) • Доступность: 99.8% (ок) • Отклик: 310 мс (ок) • Рейтинг: 4.4/5 (выше цели) | 1) Google Play внезапно обновил требования к приватности. 2) Краш на старых Android-устройствах с редким чипсетом. | • Ввели чек-лист на соответствие политикам стора. • Добавили в матрицу тестирования старые устройства. • Уточнили SLA по исправлению крашей на ограниченном наборе устройств. |
| 8 | Подготовка к большой маркетинговой акции: нагрузочные тесты, оптимизация масштабирования. | • Реакция: до 15 мин • Исправление: до 4 часов • Доступность во время акции: ≥ 99.8% • Отклик под нагрузкой: ≤ 350 мс при x5 трафика • Рейтинг: ≥ 4.3/5 | • Реакция: 12 мин (ок) • Исправление: 3 часа (ок) • Доступность: 99.5% (провал) • Отклик: до 800 мс в пике (провал) • Рейтинг: 4.0/5 (просел из-за лагов) | 1) Авто-масштабирование было неверно настроено. 2) SMM разместил некорректную ссылку на веб-версию. | • Пересчитали правила авто-масштабирования. • Ввели «режим запуска акции» и war-room. • Добавили отдельный блок SLA для маркетинговых акций. |
| 9 | Безопасность и надёжность: двухфакторная авторизация, защита от атак, улучшение резервного копирования. | • Реакция на инцидент безопасности: до 15 мин • Исправление крит. уязвимости: до 24 часов • Доступность: ≥ 99.8% • Отклик: ≤ 340 мс • Рейтинг: ≥ 4.4/5 | • Реакция: 10 мин (ок) • Исправление уязвимости: 20 часов (ок) • Доступность: 99.85% (ок) • Отклик: 360 мс (чуть хуже цели) • Рейтинг: 4.5/5 (ок) | 1) Найдена реальная уязвимость в API, эксплойтнули пару тестовых аккаунтов. 2) Провайдер сдвинул время плановых работ, попав в наш бэкап-слот. | • Ввели внутренний SLA на security-проверки перед релизом. • Перенесли окно резервного копирования. • Приняли небольшой рост времени отклика в обмен на безопасность и скорректировали SLA. |
| 10 | Персонализация и полировка: рекомендации, A/B-тесты, улучшение UX, стабилизация. | • Реакция: до 15 мин • Исправление: до 4 часов • Доступность: ≥ 99.9% • Отклик: ≤ 340 мс • Рейтинг: ≥ 4.5/5 | • Реакция: 8 мин (лучше цели) • Исправление: 3 часа (ок) • Доступность: 99.93% (ок) • Отклик: 335 мс (ок) • Рейтинг: 4.6/5 (выше цели) | 1) Ведущий архитектор объявил об уходе за месяц до релиза. 2) Неожиданный запуск сильного конкурента на рынке. | • Организовали передачу знаний и документацию. • Пересмотрели продуктовый бэклог и усилили ценностные фичи. • Добавили метрику: скорость реакции на фичевые запросы ключевых пользователей. |

2. Краткий анализ динамики выполнения SLA

1. Реакция на критические баги.
В начале (релизы 1–2) фактическая реакция была 70–120 минут, цели не выполнялись. После внедрения мониторинга, дежурств и алертов (релизы 3–6) время сократилось до 15–50 минут. К релизам 8–10 команда стабильно укладывается в 8–15 минут. Реальные процессы важнее «красивых чисел» в SLA.

2. Время исправления критических багов.
На старте команда редко укладывалась в план (8 часов), так как не было нормального логирования и процедур. После рефакторинга и улучшения наблюдаемости появилась стабильность. В сложных областях (платежи, безопасность) SLA пришлось расширить, и выполнение метрик улучшилось.

3. Доступность (аптайм).
Первые релизы проседали из-за инфраструктурных проблем и работ провайдера. После настройки резервирования, мониторинга и договоренностей с провайдерами доступность выросла до ~99.9%.

4. Скорость отклика.
При добавлении функционала и безопасности отклик временно ухудшался. Команда оптимизировала тяжёлые запросы, но честно зафиксировала в SLA, что часть проверок безопасности увеличивает время ответа.

5. Удовлетворённость пользователей.
После проблем с платежами рейтинг падал до 3.9/5. Усиление поддержки, компенсации и улучшение UX позволили вывести рейтинг на стабильный уровень выше 4.5/5 в последних релизах.

3. Чёрные лебеди и выводы по процессам

Люди (отъезд ключевых специалистов, ошибки джунов). Нужны документация, дублирование ролей и прозрачная передача знаний. SLA нельзя строить на одном человеке.

Техника и инфраструктура (сервера, БД, провайдер). SLA по доступности и времени реакции должны опираться на реальную устойчивость инфраструктуры и тестирование отказов.

Продукт и требования (изменения в последний момент). Требуется дисциплина в управлении требованиями: окна заморозки, управление объёмом релиза, согласование переносов дат.

Пользователи и рынок (массовый негатив, конкуренты). Важно учитывать пользовательские метрики (рейтинг, NPS) наравне с техническими и быстро реагировать на обратную связь.

Внешние зависимости (API, сторы, политики). Нужны SLA с партнёрами, мониторинг изменений и fallback-сценарии. Часть рисков лежит вне команды, но их можно управлять.