Практическая работа №4
Передача между продуктом и техникой: релизы X и X+1

1. Схема взаимодействий между ролями (текстовое описание)

Роли:

• Product Owner (PO) – формулирует требования, приоритеты, бизнес-цели.

• Team Lead (TL) – отвечает за технические решения, распределение задач в команде.

• QA (тестировщик) – проверяет качество реализации, покрытие сценариев.

• Support (поддержка) – собирает обращения пользователей, передаёт обратную связь команде.

Логика взаимодействия:

1. Пользователи обращаются в Support с вопросами, жалобами и предложениями. Support агрегирует эту информацию и периодически передаёт её Product Owner как вход для формулирования требований.

2. Product Owner формирует для релизов X и X+1 список задач, описывает бизнес-цели, приоритеты и ограничения. Эти требования передаются Team Lead в виде единого документа для web и mobile.

3. Team Lead анализирует требования, задаёт уточняющие вопросы PO, оценивает трудоёмкость и риски, распределяет задачи между разработчиками web и mobile, договаривается с командой о технических SLA.

4. QA получает от PO и TL описание функционала и критерии приёмки, формирует план тестирования, отмечает пробелы в сценариях и возвращает вопросы PO и TL ещё до начала разработки.

5. В процессе разработки TL координирует разработчиков web и mobile, следит за синхронизацией по функционалу и срокам, передаёт в QA промежуточные сборки и обновлённые уточнения по задачам.

6. QA тестирует релиз X, заводит баги, контролирует исправления. По итогам тестирования QA сообщает PO и TL о готовности релиза и соблюдении/несоблюдении SLA по качеству.

7. После выката релиза X Support получает от PO и QA список изменений и известных ограничений, чтобы корректно отвечать пользователям. Обращения пользователей по релизу X снова попадают в Support и далее к PO, формируя основу для задач релиза X+1.

2. Документ передачи требований и SLA (релизы X и X+1)

Название документа: "Документ передачи требований и SLA между продуктовой и технической командой. Релизы X и X+1".

2.1. Общая информация

• Продукт: веб и мобильное приложение (Android / iOS).

• Релиз X (текущий): улучшение личного кабинета и стабильности текущего функционала.

• Релиз X+1 (следующий): запуск платёжного модуля и расширенной аналитики для пользователя.

2.2. Передаваемые данные от Product Owner к технике

Для каждого релиза PO передаёт:

1) Описание фич и задач:

• краткое бизнес-описание (зачем пользователю / бизнесу);

• user story (кто и что делает в системе);

• ограничения (юридические, финансовые, технические).

2) Критерии приёмки (акцепта):

• что считается «готово» для web и mobile отдельно;

• перечень ключевых сценариев, которые должны работать без ошибок.

3) Требования к качеству и SLA:

Для релиза X:

• максимум 1 критический баг в проде за релиз;

• время реакции на критический баг: до 1 часа;

• время исправления критического бага: до 8 часов;

• доступность сервиса: не ниже 99,5% в месяц.

Для релиза X+1 (платежи):

• время реакции на баг с деньгами: до 30 минут;

• время исправления багов, влияющих на деньги: до 4 часов;

• ошибки списания/возврата денег: не более 0,1% от операций.

4) Приоритеты задач:

• разделение на must (обязательные), should (желательные), could (по возможности);

• явное указание, какие задачи критичны для релиза X, а какие переносятся в X+1.

5) Ограничения по срокам и ресурсам:

• жёсткая дата релиза (например, привязка к акции);

• доступность ключевых специалистов (отпуска, занятость на других проектах).

2.3. SLA технической команды

SLA по анализу и подготовке:

• В течение 2 рабочих дней после получения требований Team Lead и команда дают оценку по срокам, рискам и ресурсу и возвращают PO вопросы и уточнения.

• Разработка не начинается по задачам, где нет понятных критериев приёмки.

SLA по разработке и тестированию:

• Покрытие ключевых сценариев тестами: не менее 80% критических сценариев проверено вручную или автотестами.

• Внутренние сроки исправления дефектов до релиза:

– критический баг (сервис недоступен / деньги): до 4 часов;

– высокий приоритет (блокирующие сценарии): до 1 рабочего дня.

• Синхронизация web и mobile: разница по готовности ключевых фич — не более одного релизного интервала.

SLA по взаимодействию с Support:

• Перед каждым релизом X и X+1 TL / QA передают Support список ключевых изменений и известных ограничений.

• Первичный ответ на запрос Support по багу: до 2 рабочих часов.

• Обновление статуса по багу (в работе / отложен / не баг): в течение 1 рабочего дня.

3. Чёрный лебедь: инцидент и корректирующие действия

3.1. Ситуация

Между релизами X и X+1 руководство внезапно меняет приоритеты: вместо плановой доработки личного кабинета к релизу X+1 нужно срочно выпустить платёжный модуль к крупной маркетинговой акции.

Product Owner срочно перестраивает бэклог, часть задач переносится, а платёжные задачи добавляются в X+1 в сжатые сроки. В итоге web-команда получает более полное описание, чем mobile-команда, часть критериев приёмки обсуждается устно и не фиксируется в документе. QA замечает несоответствие между web и mobile уже на позднем этапе тестирования.

3.2. Анализ причин

• SLA не были пересмотрены после смены приоритетов и ужесточения сроков.

• Не было единого документа требований для web и mobile – команды работали с разным уровнем детализации.

• Критерии приёмки описаны не полностью, «тонкие» сценарии платежей остались только в устных договорённостях.

3.3. Корректирующие действия

1) Перераспределение ответственности:

• PO обязуется всегда оформлять единый документ требований для web и mobile без устных исключений.

• TL проверяет полноту требований и не начинает разработку, пока нет описания сценариев и критериев приёмки.

• QA подключается на этапе описания требований и отмечает пробелы в сценариях до начала разработки.

• Support заранее информируется о различиях функционала между web и mobile, чтобы корректно отвечать пользователям.

2) Пересмотр SLA:

• При форсированном изменении приоритетов фиксируется, какие задачи обязаны войти в релиз, а какие можно перенести на X+2.

• В SLA добавляется правило: при срочном релизе объём функционала можно уменьшать, но нельзя снижать качество ключевых сценариев (особенно по платежам).

• Вводится новый SLA: при изменении приоритетов «сверху» PO даёт технике минимум 2 рабочих дня на пересмотр планов и оценок, иначе релиз помечается как рисковый и согласуется отдельно с руководством.

3) Изменения в процессе коммуникации:

• Вводятся регулярные сессии согласования релизов X и X+1 с участием PO, TL, QA и представителя Support: перед стартом планирования и после завершения релиза X.

• Создаётся шаблон документа передачи требований и SLA с едиными блоками: описание, критерии приёмки, SLA, риски, допустимое урезание объёма.

4) Результат:

• В следующем релизе X+2 web и mobile получают одинаково подробные требования, конфликтов по ожиданиям нет.

• SLA по качеству (количество критических багов, время реакции, стабильность релиза) возвращаются к плановым значениям.

• Руководство понимает связь между изменением приоритетов и рисками по SLA и начинает согласовывать такие изменения через формализованный процесс.