Практическая работа №5
Trade-off и метрики релиза

1. Исходные данные и состав релиза X+1

В качестве базового релиза берётся релиз X+1 из предыдущей работы — релиз с платёжным модулем и базовой аналитикой (веб + мобильное приложение).

Основные задачи релиза X+1:

• F1. Базовые платежи (оплата картой).

• F2. Привязка карты.

• F3. Возвраты и частичные возвраты.

• F4. История операций.

• F5. Push-уведомления о статусе платежей.

• F6. Бизнес-дашборд (основные показатели).

• F7. Оптимизация производительности платёжных API.

• F8. UX-полировка платёжного потока.

Ограничения: один месяц разработки, ограниченная команда (2 backend, 1 mobile, 1 web, 1 QA), жёсткая дата релиза.

2. Матрица приоритетов и выбор задач

Для оценки используется простая матрица Value (ценность) и Effort (затраты) по шкале 1–5. WSJF считаем как Value / Effort.

| Код | Задача | Value | Effort | WSJF | Статус до ЧЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Базовые платежи | 5 | 3 | 1.67 | Must |
| F2 | Привязка карты | 4 | 3 | 1.33 | Must |
| F3 | Возвраты | 5 | 4 | 1.25 | Should |
| F4 | История операций | 4 | 2 | 2.00 | Must |
| F5 | Push-уведомления | 3 | 2 | 1.50 | Should |
| F6 | Бизнес-дашборд | 3 | 4 | 0.75 | Could |
| F7 | Оптимизация API | 5 | 3 | 1.67 | Must |
| F8 | UX-полировка | 3 | 2 | 1.50 | Could |

До появления непредвиденных факторов в релиз X+1 входят F1, F2, F4, F7 и базовая версия F3. Остальное переносится на X+2.

3. Метрики релиза: TCO, CPU, ROI, Run vs Grow

Примем следующие допущения для расчётов (условные цифры):

• Разработка релиза (1 месяц): 600 тыс. у.е.

• Инфраструктура на 3 месяца: 100 тыс. у.е.

• Поддержка и саппорт: 50 тыс. у.е.

• Багфикс после релиза: 50 тыс. у.е.

TCO релиза X+1: 600 + 100 + 50 + 50 = 800 тыс. у.е.

| Показатель | Значение | Комментарий | Тип (Run/Grow) |
| --- | --- | --- | --- |
| TCO | 800 тыс. у.е. | Совокупная стоимость владения релизом X+1 | Run+Grow |
| CPU | ≈ 4 у.е. | TCO / 200 000 операций | — |
| ROI | ≈ 100% | (1 600 000 − 800 000) / 800 000 | — |
| Run | 200 тыс. у.е. (25%) | Инфраструктура + саппорт + багфикс | Run |
| Grow | 600 тыс. у.е. (75%) | Разработка нового функционала | Grow |

4. Чёрный лебедь и пересмотр приоритетов

Чёрный лебедь (непредвиденное событие):

• При нагрузочных тестах время ответа платёжного API возрастает в 3 раза, SLA по производительности не выполняются.

• Возникает перерасход бюджета на разработку: +150 тыс. у.е.

• Инвестор требует включить бизнес-дашборд (F6) уже в релиз X+1.

Ценность F6 растёт, а F7 становится критичной для соблюдения SLA. Обновляем матрицу:

| Код | Задача | Value (новое) | Effort | WSJF (новый) | Статус после ЧЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Базовые платежи | 5 | 3 | 1.67 | Must |
| F2 | Привязка карты | 4 | 3 | 1.33 | Should (упростить) |
| F3 | Возвраты | 4 | 4 | 1.00 | Should (MVP) |
| F4 | История операций | 4 | 2 | 2.00 | Must |
| F5 | Push-уведомления | 3 | 2 | 1.50 | Перенос на X+2 |
| F6 | Бизнес-дашборд | 5 | 4 | 1.25 | Must (MVP) |
| F7 | Оптимизация API | 5 | 3 | 1.67 | Must |
| F8 | UX-полировка | 2 | 2 | 1.00 | Перенос на X+2 |

Итог: в релиз X+1 после чёрного лебедя входят F1, F4, F7 и MVP-версии F2, F3, F6. F5 и F8 переносятся на X+2.

Перерасход бюджета увеличивает TCO до ~950 тыс. у.е., фактический объём операций падает до ~170 000. CPU растёт до ≈ 5,6 у.е., ROI снижается до ~43%.

5. Выводы и план для релиза X+N

1) В релизах X+N увеличить долю Run (стабилизация, производительность, наблюдаемость), чтобы снизить TCO и CPU последующих релизов.

2) Жёстче фиксировать «ядро» релиза (минимальный платёжный поток + история + производительность) и переносить второстепенные фичи при дефиците ресурсов.

3) Формализовать обработку запросов инвестора: при добавлении критичных фич обязательно пересматривать объём, сроки или ресурсы.

4) Планировать X+N с учётом возврата ROI к целевому уровню (70–100%) за счёт снижения стоимости операции и роста стабильного трафика.